Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Сандатовского сельского поселения

__________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2016 г.                                                                                                № 134

с. Сандата

Об утверждении графика

разработки и утверждения схем

теплоснабжения

сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схем теплоснабжения Сандатовского сельского поселения.

2.  Разместить настоящее постановление на официальном  сайте Администрации Сандатовского  сельского поселения в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста муниципального хозяйства.

Глава Сандатовского  сельского поселения                               Сероштан Н.И.

Подгот:

специалист ЖКХ Протоковилова Н.А.

Приложение

к постановлению Администрации

Сандатовского сельского поселения

от  16.08.2016 г. № 134

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ САНДАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации сетей теплоснабжения, участвующих в теплоснабжении Сандатовского сельского поселения | 16.08.2016-16.08.2016 |  |
| 2. | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схем теплоснабжения | 16.08.2016 |  |
| 3. | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем теплоснабжения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 17.08.2016 |  |
| 4. | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 17.08.2016 |  |
| 5. | Разработка схем теплоснабжения | 17.08.2016- 23.08.2016 |  |
| 6. | Передача проекта схем теплоснабжения на рассмотрение | 25.08.2016 |  |
| 7. | Размещение проекта схем теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем теплоснабжения на официальном сайте. | 17.08.2016 |  |
| 8. | Рассмотрение проекта схем теплоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 25.08.2016 |  |
| 9. | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 12.08.2016 |  |
| 10. | Публичные слушания по проекту схем теплоснабжения | 19.08.2016 |  |
| 11. | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведения публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 20.08.2016 |  |
| 12. | Принятие Решения об утверждении схем теплоснабжения | 30.08.2016 |  |